ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від                 №

м. Вінниця

Про проект рішення міської ради

«Про хід виконання Програми розвитку

сфери паркування транспортних засобів

на території Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2021 роки»

зі змінами за 2020 рік

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки зі змінами за 2020 рік» згідно з додатком до даного рішення.

2. Подати даний проект рішення на розгляд міської ради.

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова                                                                                С. Моргунов

Додаток до рішення

виконавчого комітету

міської ради

від                        №

Проект рішення міської ради

Про хід виконання Програми розвитку

сфери паркування транспортних засобів

на території Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2021 роки

зі змінами за 2020 рік

З метою вирішення проблеми паркування транспортних засобів у Вінницькій міській територіальній громаді, рішенням міської ради від 30.08.2019р. №1902 затверджена «Програма розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської  територіальної громади на 2019-2021 роки» зі змінами (далі - Програма).

Реалізація Програми направлена на збільшення пропускної спроможності існуючої вулично-шляхової мережі міста та розвитку сфери паркування Вінницької міської територіальної громади.

Метою Програми є підвищення безпеки дорожнього руху, усунення перешкод у роботі громадського транспорту, розвиток паркувального простору міста, забезпечення створення умов для зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста, покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування, введення нових інноваційних технологій при наданні послуг з паркування, підвищення рівня надання послуг з паркування, створення організаційних і економічних умов для розвитку паркування, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Вінницької міської територіальної громади за рахунок адміністративних штрафів, залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №2186 від 05.09.2019р. створено відділ паркування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради.

Посадовими особами відділу паркування проведено моніторинг всіх наявних місць для паркування транспортних засобів у Вінницький міський  територіальній громаді.

Станом на 31 грудня 2020 року в наявності 8861 місць для зупинки та стоянки транспортних засобів, у т.ч. 400 місць для осіб з інвалідністю, 19(99) місць для стоянок таксі та 17 місць для зупинки та стоянки транспортних засобів, оснащеними електричними двигунами та 24 місця для паркування мотоциклів.

За пропозиціями посадових осіб відділу паркування протягом березня-грудня 2020 року було облаштовано 183 місця для зупинки та стоянки транспортних засобів в центральній частині міста та 1013 місць для паркування транспортних засобів в інших частинах міста.

Посадовими особами відділу паркування розміщена інформація про наявні місця для зупинки та стоянки транспортних засобів на сайті Вінницької міської ради.

Проведено роботу та внесено пропозиції щодо облаштування додаткових місць для зупинки та стоянки транспортних засобів у Вінницький міський територіальній громаді.

Проводилась інформаційна робота з мешканцями міста щодо доступних місць для зупинки та стоянки через телебачення, радіо та особисте спілкування з власниками транспортних засобів і громадян міста.

Створені сторінки «Паркування Вінниця» у соціальній мережі «Facebook», «Telegram» та «Viber».

З 6 по 7 лютого 2020 року в «Облавтоучкомбінаті» проведені заняття з працівниками відділу паркування з вивчення правил дорожнього руху. За результатами навчання головні спеціалісти-інспектори з паркування успішно склали іспити та отримали сертифікати.

12 та 20 лютого 2020 року проведені психологічні тренінги з працівниками відділу паркування.

Працівникам відділу паркування надано доступ до Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ (НАІС) та наступних державних реєстрів:

- Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

- Реєстру адміністративних правопорушень;

- Реєстру фізичних та юридичних осіб;

- Реєстру Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Для роботи з реєстрами розгорнуто 7 робочих місць, які введені в промислову експлуатацію наказом директора департаменту від 20.02.2020р. №8.

Розроблений та затверджений рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 13.02.2020р. №348 дизайн форменого одягу інспекторів з паркування.

Головні спеціалісти-інспектори з паркування забезпечені форменим одягом на будь-який температурний режим.

Головні спеціалісти-інспектори з паркування забезпечені технічними засобами фіксації порушень правил дорожнього руху на 100%, а саме:

- планшетами Logic Instrument K80;

- портативними принтерами Zebra ZQ310;

- відеореєстраторами MODEL DSJ-H9 Body Worn Camera.

Придбано 4 електроскутера, завдяки яким з’явилася можливість швидкого реагування на звернення мешканців Вінницької міської територіальної громади, а також охоплення більшої території роботи інспекторів з паркування.

Протягом грудня 2019р. – травня 2020р. проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з мешканцями міста щодо недопущення порушень правил дорожнього руху (роздано 27723 інформаційних листівок, відбувались виступи на телебаченні, радіо, здійснювалось спілкування через створені групи паркування у соціальних мережах).

З 12 травня 2020 року головні спеціалісти-інспектори з паркування відділу паркування розпочали ІІ етап роботи, а саме - винесення постанов про притягнення порушників правил дорожнього руху до адміністративної відповідальності.

За період 12 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року головні спеціалісти-інспектори з паркування виявили 19056 правопорушень на загальну суму                     7 млн. 552 тис. 080 грн. Сплачено порушниками правил дорожнього руху 16029 постанови на загальну суму  4 млн. 505 тис. 946 грн.

Здійснено огляд тимчасового майданчика для розміщення евакуйованих автомобілів місткістю на 50 місць на території існуючого штрафмайданчика Національної Поліції по вул. Ботанічна, 28.

Департаментом енергетики, транспорту та зв’язку підготовлено та міською радою прийнято рішення від 22.05.2020р. №2228 «Про затвердження Меморандуму про співробітництво між Вінницькою міською радою і Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області» зі змінами.

Меморандум про співробітництво між Вінницькою міською радою і Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області підписано 13 жовтня 2020 року.

Департаментом енергетики, транспорту та зв’язку підготовлено та виконавчим комітетом Вінницької міської ради прийнято рішення                             від 04.06.2020р. № 1100 «Про погодження укладання договору «Про зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках Національної поліції» і надано доручення директору департаменту енергетики, транспорту та зв’язку на укладання договору з Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області.

13 жовтня 2020 року департаментом енергетики, транспорту та зв’язку укладено Договір № 521 з Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області про зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках.

Враховуючи вищевикладене, та відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку «Про хід виконання Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки зі змінами за 2020 рік» взяти до відома.

2. Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку забезпечити подальше виконання заходів Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської територіальної громади у 2019-2021 роках.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг (Павлюк В.П.).

В.о. керуючого справами виконкому                                         С. Чорнолуцький

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради

Богуславський Геннадій Вікторович

Начальник відділу паркування