ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 13.01.2022 р. № 29

м. Вінниця

Про проект рішення міської ради

«Про хід виконання Програми розвитку

сфери паркування транспортних засобів

на території Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2021 роки»

зі змінами за 2021 рік

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки зі змінами за 2021 рік» згідно з додатком до даного рішення.

2. Подати даний проект рішення на розгляд міської ради.

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова                                                                                С. Моргунов

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 13.01.2022 р. № 29

Проект рішення міської ради

Про хід виконання Програми розвитку

сфери паркування транспортних засобів

на території Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2021 роки

зі змінами за 2021 рік

З метою вирішення проблеми паркування транспортних засобів у Вінницькій міській територіальній громаді, рішенням міської ради від 30.08.2019р. №1902 затверджена «Програма розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської  територіальної громади на 2019-2021 роки» зі змінами (далі - Програма).

Реалізація Програми направлена на збільшення пропускної спроможності існуючої вулично-шляхової мережі міста та розвитку сфери паркування Вінницької міської територіальної громади.

Метою Програми є підвищення безпеки дорожнього руху, усунення перешкод у роботі громадського транспорту, розвиток паркувального простору міста, забезпечення створення умов для зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста, покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування, введення нових інноваційних технологій при наданні послуг з паркування, підвищення рівня надання послуг з паркування, створення організаційних і економічних умов для розвитку паркування, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Вінницької міської територіальної громади за рахунок адміністративних штрафів, залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №2186 від 05.09.2019р. створено відділ паркування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради.

Посадовими особами відділу паркування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку постійно ведеться моніторинг всіх наявних місць для паркування транспортних засобів у Вінницький міський територіальній громаді.

Станом на 31 грудня 2021 року в наявності 9638 місць для зупинки та стоянки транспортних засобів, у т.ч. 425 місць для осіб з інвалідністю, 99 місць для стоянок таксі та 24 місць для зупинки та стоянки транспортних засобів, оснащеними електричними двигунами та 24 місця для паркування мотоциклів.

За пропозиціями посадових осіб відділу паркування протягом 2021 року було облаштовано 773 місць для зупинки та стоянки транспортних засобів в різних частинах міста.

Посадовими особами відділу паркування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку розміщена інформація про наявні місця для зупинки та стоянки транспортних засобів на сайті Вінницької міської ради.

З 16 березня 2021 року головні спеціалісти-інспектори з паркування відділу паркування розпочали IІІ етап роботи, а саме - тимчасове затримання транспортних засобів, які порушують правила дорожнього руху.

В період з 16 березня 2021 року по 31 грудня 2021 року інспекторами з паркування відділу паркування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку складено 393 акти на тимчасове затримання транспортних засобів та евакуйовано 181 транспортний засіб на штрафмайданчик Головного управління Національної поліції у Вінницький області.

За період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року головні спеціалісти-інспектори з паркування відділу паркування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку виявили 32904 правопорушення на загальну суму                     16 млн. 614 тис. 950 грн. Сплачено порушниками правил дорожнього руху 32150 постанови на загальну суму  11 млн. 646 тис. 592 грн.

Посадовими особами відділу паркування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку розроблений алгоритм щодо впровадження платного паркування транспортних засобів на території Вінницької міської територіальної громади.

Департаментом енергетики, транспорту та зв’язку підготовлено проект та міською радою прийнято рішення від 26.11.2021р. №670 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів на території Вінницької міської територіальної громади».

Департаментом енергетики, транспорту та зв’язку підготовлено проект та міською радою прийнято рішення від 24.12.2021р. №761 «Про визначення суб’єкта для організації, експлуатації та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів».

З листопада 2021 року розпочато роботу щодо створення каталогу паркомісць на території Вінницької міської територіальної громади для паркування транспортних засобів.

10 листопада 2021 року та 19 листопада 2021 року проведено тендер на виконання робіт з виготовлення 1 частини каталогу паркомісць на території Вінницької міської територіальної громади.

17 грудня 2021 року між департаментом енергетики, транспорту та зв’язку укладено Договір №1807/З-2021 та МКП «Вінницькій муніципальний центр містобудування і архітектури» про надання послуг з виготовлення каталогу паркомісць по вулицям Соборна, Архітектора Артинова, Грушевського, Кропивницького, Миколи Оводова, Митрополита Петра Могили, Мури, Симона Петлюри, Червонохрестівська та провулку Верещагіна.

Враховуючи вищевикладене, та відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку «Про хід виконання Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки зі змінами за 2021 рік» взяти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення міської ради від 30.08.2019р.  № 1902 «Про затвердження Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської  територіальної громади на 2019-2021 роки» зі змінами.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг (В. Павлюк).

Заступник міського голови						С. Тимощук

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради

Богуславський Геннадій Вікторович

Начальник відділу паркування