ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 29.04.2022 № 1001							     21 сесія 8 скликання

м. Вінниця

Про хід виконання Програми

розвитку велосипедного руху 
у Вінницькій міській територіальній

громаді на 2021-2023 роки у 2021 році

Впродовж 2021 року виконувалися заходи передбачені «Програмою розвитку велосипедного руху у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки». Вдалось збільшити загальну протяжність велосипедної мережі та покращити велоінфраструктуру Вінницької міської територіальної громади (далі – Вінницька МТГ) в цілому.

Так, у 2021 році загальну протяжність велосипедної мережі Вінницької МТГ було збільшено на 8,5 км. Роботи по облаштуванню велосипедних шляхів проводились в рамках комплексної реконструкції вулиць та доріг Вінницької МТГ, зокрема реконструкції вул. Якова Гальчевського та Сабарівського шосе.

Крім того, було завершено капітальний ремонт ІІ черги вул. Данила Нечая, в складі якого було облаштовано спільні велосипедні та пішохідні доріжки.

Станом на кінець 2021 року загальна протяжність велосипедної мережі Вінницької МТГ становить 88,5 км.

Разом з тим, у 2021 році продовжувалася робота з надання рекомендацій суб’єктам господарювання діяльність яких пов’язана зі стаціонарними закладами роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг щодо необхідності організації спеціальних велосипедних парковок на прилеглих до закладів територіях.

Також, до встановлення велопарковок задіяно веломагазини міста, зокрема «Велохаус», «Велодрім», «ВелоЛіга». Так, у 2021 році силами приватних підприємців було встановлено 48 паркомісць для велосипедів.

Всього зазначеними веломагазинами, за власні кошти, було облаштовано понад 172 велопаркомісця у різних мікрорайонах міста.

Водночас, для зручності збору даних щодо кількості велосипедних парковок та порівняльного аналізу між містами України, 28 серпня 2021 року структурними підрозділами міських рад, які відповідальні за розвиток велоінфраструктури, підписано Меморандум про взаємодію.

Відповідно до пункту 5 Меморандуму, кількість велосипедних парковок, незалежно від кількості встановлених одиниць конструкцій для паркування велосипедів, розраховується лише за кількість облаштованих ними локацій.

Таким чином, станом на початок 2022 року, у різних частинах міста знаходиться понад 450 локацій, які облаштовані велосипедними парковками різного типу та загалом налічується 1170 місць для паркування велосипедів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію заступника директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради «Про хід виконання Програми розвитку велосипедного руху у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки у 2021 році» взяти до відома.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (В. Павлюк).

Міський голова                                                                                Сергій МОРГУНОВ

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку

Крат Андрій Ігорович

Головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку