ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 31.03.2023 № 1556							   31 сесія 8 скликання

м. Вінниця

Про хід виконання Програми розвитку

велосипедного руху у Вінницькій міській

територіальній громаді на 2021-2023 роки

у 2022 році

Впродовж 2022 року виконувалися заходи передбачені «Програмою розвитку велосипедного руху у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки». Вдалось збільшити загальну протяжність велосипедної мережі та покращити велоінфраструктуру Вінницької міської територіальної громади (далі – Вінницька МТГ) в цілому.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022р. воєнного стану в Україні, та через обмеженням видатків, виконання більшості заходів програми було призупинено.

У 2022 році загальну протяжність велосипедної мережі Вінницької МТГ було збільшено на 2,2 км. Роботи по облаштуванню велосипедних шляхів проводились в рамках комплексної реконструкції вулиць та доріг Вінницької МТГ, зокрема реконструкції на вулиці вул. Я. Шепеля було облаштовано 1,4 км. велошляху та на вул. С. Зулінського, у смт. Десна було облаштовано 0,8 км. велошляху.

Станом на початок 2023 року загальна протяжність велосипедної мережі Вінницької МТГ становить 90,7 км.

Разом з тим, у 2022 р.  проводились обстеження вулично-шляхової мережі на можливість внесення змін або розробки нових схем організації дорожнього руху (далі ОДР) з влаштуванням велосипедної мережі. За результатами обстежень було розроблено та затверджено схеми ОДР вулиці Стрілецької та вулиці Миколи Ващука. Нові схеми ОДР передбачають реорганізацію дорожнього руху з влаштуванням велосипедних смуг, підвищених пішохідних переходів, тощо.

Опрацьовуються можливі варіанти встановлення більшої кількості велосипедних парковок біля навчальних закладів та інших об’єктів інфраструктури міста. На сьогоднішній день, у різних місцях громади понад 463 локації облаштовано велосипедними парковками різного типу та загалом 1225 місць для паркування велосипедів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію заступника директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради «Про хід виконання Програми розвитку велосипедного руху у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки у 2022 році» взяти до відома.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (В. Павлюк).

Міський голова                                                                                  Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності

Черановський Богдан Олександрович

Головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та міської мобільності