План поточного ремонту на 2023 р.

житлових будинків, які обслуговує ДП «ЖЕК№26»ПП «Вектор 2»

| № П/П | Назва робіт | Один. виміру | Загальний план на рік | План на рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі (згідно додатку №1) | м. кв. | 525 | - | 265 | 260 | - |
| 2 | Ремонт шиферної покрівлі (згідно додатку №2) | м. кв. . | - | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт під’їздів (згідно додатку №3) | шт.. | 2 | - | 1 | 1 |  |
| 4 | Відновлення остіклення сходових клітин (згідно додатку №4) | м. кв. | - | - | - | - | - |
| 5 | Ремонт і заміна водозливних звісів, жолобів,труб (згідно додатку №5) | м/п | 40 | - | 25 | 15 | - |
| 6 | Ремонт сходів та виходів в під’їзди (згідно додатку №6) | м. кв. | - | - | - | - | - |
| 7 | Ремонт козирків входів в під’їзди (згідно додатку №7) | шт. | - | - | - | - | - |
| 8 | Ремонт козирків входів в підвали (згідно додатку №8) | шт. | - | - | - | - | - |
| 10 | Каналізація – ремонт та заміна ділянок Трубопроводу мереж ( згідно додатку №10) | м/п | 142 | - | 87 | 35 | - |
| 11 | Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж(згідно додатку №11) | шт. | 33 | - | 20 | 13 | - |
| 12 | Теплопостачання – ремонт та заміна ділянок Трубопроводу мереж (згідно додатку №12) | м/п | 15 | - | 13 |  | - |
| 13 | Гаряче водопостачання – ремонт та заміна труб мереж (згідно додатку №13) | м/п | 5 | - | 5 | - | - |
| 14 | Холодне водопостачання – ремонт та заміна Трубопроводу мереж (згідно додатку №14) | м/п | 30 | - | 10 | 20 | - |
| 15 | Ремонт електрообладнання електрощитових мереж (згідно додатку №15) | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Встановлення метало пластикових вікон мереж (згідно додатку №16) | шт. | - | - | - | - | - |
| 17 | Встановлення акустичних вимикачів мереж ( згідно додатку №17) | шт. | - | - | - | - | - |