ПЛАН

поточного ремонту житлового фонду ПП «Добробуд-Він» на 2023 рік

| № п/ п |  | Назва робіт | Один. вимір | План на рік | Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ІX | X | XI | XII |
| 1. | Ремонт м’якої покрівлі (згідно додатку №1) |  | М2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт шиферної покрівлі (згідно додатку №- 2) |  | М2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт під’їздів (згідно додатку №- 3) |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Відновлення скління місць загального користування (згідно додатку №- 4) |  | М2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт або заміна ділянок Водозливних звісів, жолобів, труб, колін (згідно додатку №-5) |  | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт сходів входу в під’їзди (згідно додатку №- 6) |  | М2 | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт або заміна козирків входу у під’їзди (згідно додатку №-7) |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт або заміна козирків входу у підвальне приміщення (згідно додатку №-8) |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заміна вертикальних внутрішньо-будинкових інженерних мереж (згідно додатку №-9) |  | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9а. | трубопроводу гарячого водопостачання | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9б. | трубопроводу холодного водопостачання | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9в. | трубопроводу каналізації | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9г. | трубопроводу опалення | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт електрообладнання електрощитових (згідно додатку №-10) | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт та заміна ділянок трубопроводу каналізаційних мереж (згідно додатку №-11) | м/п | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт та заміна ділянок трубопроводу опалення(згідно додатку №-12) | м/п | 30 |  |  |  |  |  | 12 | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт та заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання (згідно додатку №-13) | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Заміна запірної арматури на кульові крани (згідно додатку №-14) | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт та заміна ділянок трубопроводу холодного водопостачання (згідно додатку №-15) | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Встановлення світильників з акустичними вимикачами ( згідно додатку №-16) | шт | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Встановлення або заміна вікон на металопластикові (згідно додатку №-17) | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток №6

Ремонт сходів входу в під’їзди

| № п/п | Адреса | Об’єм (м2) | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600-річчя, 72 | 7 |  |  | 7 |  |
|  | Разом | 7 |  |  | 7 |  |

Додаток № 11

Ремонт  та заміна ділянок трубопроводу каналізаційних мереж

| № п/п | Адреса | Об’єм (м/п) | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Келецька, 60 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | Разом | 20 |  | 20 |  |  |

Додаток № 12

Ремонт та заміна ділянок трубопроводу опалення

| № п/п | Адреса | Об’єм (м/п) | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Келецька, 60 | 12 |  | 12 |  |  |
| 2 | 600-річчя, 72 | 9 |  |  | 9 |  |
| 3 | 600-річчя, 42 | 9 |  |  | 9 |  |
|  | Разом | 30 |  | 12 | 18 |  |

Додаток № 14

Заміна запірної арматури на кульові крани

| № п/п | Адреса | Об’єм (шт) | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Келецька, 60 | 10 |  |  | 10 |  |
| 2 | 600-річчя, 72 | 10 |  |  | 10 |  |
| 3 | А.Первозванного, 2 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | Разом | 30 |  |  | 30 |  |

Додаток № 17

Встановлення або заміна вікон на металопластикові

| № п/п | Адреса | Об’єм (шт) | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 - річчя , 72 | 5 |  |  |  | 5 |
|  | Разом | 5 |  |  |  | 5 |